| DATOS GENERALES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala virtual en Teams | Fecha | 20/09/19 |
| Academia | Ciencias de la Computación | Hora inicio | 11:30 |
| Tipo | Reunión | Hora fin | 11:55 |

| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Abreviación | Firma |
| Emmanuel Medina Espinosa | Moderador | EME |  |
| Alejandro Tamayo Castro | TimeKeeper | ATC |  |
| M.H.P.E-T.E. Héctor Alejandro Acuña Cid | Cliente | HAAC |  |

| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo  Real | Tema | Dirige |
| 11:30 | 10mn. | 12mn. | Revisión de los requerimientos enfocados a la aplicación móvil. | ATC, EME |
| 11:42 | 10mn. | 8mn. | Revisión de los requerimientos enfocados a los modelos anatómicos, apoyados del manual de prácticas de las ciencias morfológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. | ATC, EME |
| 11:50 | 10mn. | 5mn. | Revisión de requerimientos de otros ámbitos como lo son el dispositivo físico y sus propiedades de funcionamiento. | ATC, EME |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES** | | | | |
| **Acciones** | **Responsable** | **Fecha posible** | **Estado** | |
| **Listo** | **Fecha** |
| Revisar manual de prácticas de las ciencias morfológicas y decidir qué prácticas incluir y como llevar a cabo el proyecto. | Desarrolladores | 22/09/23 | ☐ |  |
| Realizar SRS. | Desarrolladores | 25/09/23 | ☐ |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACUERDOS** | |
| **Acuerdo** | **Involucrados** |
| Se revisará de forma detallada el contenido de las prácticas de las ciencias morfológicas para una futura reunión con los asesores y seleccionar las prácticas y la forma de implementar las mismas. | Desarrolladores |
| Se buscarán repositorios donde se puedan encontrar modelos tridimencionales gratuitos o de paga para la implementarlos en la aplicación. | Desarrolladores |
| Se realizará la adecuación necesaria a la documentación en GitHub para la organización de los documentos del proyecto. | Desarrolladores |
|  |  |

| RESUMEN |
| --- |
|  |
| * Asuntos generales |