| DATOS GENERALES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala virtual en Teams | Fecha | 31/08/2023 |
| Academia | Ciencias de la Computación | Hora inicio | 10:00 am |
| Tipo | Reunión | Hora fin | 10:30 am |

| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Abreviación | Firma |
| Emmanuel Medina Espinosa | Moderador | EME |  |
| Alejandro Tamayo Castro | TimeKeeper | ATC |  |
| M. en C. Eleazar Pacheco Reyes | Director | EPR |  |
| M.H.P.E-T.E. Héctor Alejandro Acuña Cid | Asesor | HAAC |  |
| Dr. Teodoro Ibarra Pérez | Asesor | TIP |  |

| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo  Real | Tema | Dirige |
| 10:00 | 15mn. | 9mn. | Revisión de cambio de propuesta de solución de prototipo de visualización. | EME |
| 10:15 | 15mn. | 8mn. | Revisión de selección de metodología por implementar en el proyecto. | EME |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES** | | | | |
| **Acciones** | **Responsable** | **Fecha posible** | **Estado** | |
| **Listo** | **Fecha** |
| Cambiar documento de anteproyecto. | EME,ATC | 11/09/23 | ☐ | 9/09/23 |
| Elaborar cronograma del proyecto. | EME,ATC | 11/09/23 | ☐ | 11/09/23 |
| Elaborar marco metodológico y plan de proyecto. | EME,ATC | 11/09/23 | ☐ | 11/09/23 |
| Pedir el documento de aceptación de anteproyecto. | EME,ATC | 11/09/23 | ☐ |  |
| Diseñar propuesta para el protoripo de visualización. | EME,ATC | 11/09/23 | ☐ | 10/09/23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACUERDOS** | |
| **Acuerdo** | **Involucrados** |
| Se implementará como nueva propuesta de solución para el prototipo de visualización el uso de tecnologías de realidad aumentada. | Todos |
| Se utilizará la metodología V para el desarrollo del proyecto. | Todos |
| Se realizará la solicitud de cambio para el CAT con las nuevas modificaciones del proyecto. | Todos |
| Se investigarán y presentaran propuestas para el prototipo de visualización. | Todos |

| RESUMEN |
| --- |
| En la sesión se revisaron asuntos como lo es el cambio de propuesta para la implementación del prototipo de visualización donde se propone el cambio de tecnología de diodos led por el uso de realidad aumentada, se discutieron los cambios necesarios que se deben de hacer en el documento del anteproyecto, dados los altos costes y problemas de financiamiento de la solución previa, así como el abandono de un integrante del equipo, cuestiones que se acordaron incluir en la solicitud de cambio que se deberá enviar al CAT. Se discute sobre la mejor metodología que se adapte al desarrollo del proyecto, acordado por los asesores se recomienda el uso de una metodología V para la constante revisión y desarrollo del prototipo, se les pide a los desarrolladores del proyecto un boceto de las tecnologías y diseño del prototipo, finalmente se acuerdan las acciones a seguir para la siguiente reunión con los asesores. |
| * Asuntos generales |