| DATOS GENERALES | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Lugar | Sala virtual en Teams | Fecha | 13/09/23 |
| Academia | Ciencias de la Computación | Hora inicio | 10:00 |
| Tipo | Reunión | Hora fin | 10:30 |

| LISTA DE ASISTENTES Y ROLES DE LA JUNTA | |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Rol | Abreviación | Firma |
| Emmanuel Medina Espinosa | Moderador | EME | A close-up of a signature  Description automatically generated |
| Alejandro Tamayo Castro | TimeKeeper | ATC | A signature on a white background  Description automatically generated |
| M. en C. Eleazar Pacheco Reyes | Director | EPR | A close-up of a handwritten word  Description automatically generated |
| M.H.P.E-T.E. Héctor Alejandro Acuña Cid | Asesor | HAAC | A black line drawing on a white background  Description automatically generated |
| Dr. Teodoro Ibarra Pérez | Asesor | TIP | A black and white drawing of a circle  Description automatically generated |

| ORDEN DEL DÍA | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hora de inicio | Tiempo Planeado | Tiempo  Real | Tema | Dirige |
| 10:00 | 10mn. | 8mn. | Revisión de marco metodológico y plan de proyecto. | EME |
| 10:08 | 10mn. | 9mn. | Revisión de cronograma en base a la metodología. | ATC |
| 10:17 | 10mn. | 6mn. | Revisión de constitución de grupo de director y asesores. | Todos |
| 10:23 | 10mn. | 7mn. | Revisión de solicitud de cambio al CAT. | EPR, HAAC, TIP |
| 10:30 | 10mn. | 5mn. | Revisión de cambios del documento de anteproyecto. | EPR, HAAC, TIP |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACCIONES** | | | | |
| **Acciones** | **Responsable** | **Fecha posible** | **Estado** | |
| **Listo** | **Fecha** |
| Reunión de levantamiento de requerimientos. | Desarrolladores | 15/09/23 | ☐ | 20/09/23 |

|  |  |
| --- | --- |
| **ACUERDOS** | |
| **Acuerdo** | **Involucrados** |
| Se solicitará cambio de asesor para el proyecto, cambiando a Teodoro Ibarra Pérez por Efraín Arrendo Morales. | Todos |
| Se aceptó la metodología V para el desarrollo del proyecto. | EPR, HAAC, TIP |
| Se aceptó el cronograma de actividades para el desarrollo del proyecto. | EPR,HAAC,TIP |
| Se aceptó la alternativa de solución del prototipo de visualización | EPR, HAAC, TIP |

| RESUMEN |
| --- |
| En esta sesión de reunión con todos los involucrados se revisaron los cambios del documento de anteproyecto donde se revisa la nueva propuesta de la solución del prototipo de visualización, se revisa el cambio de objetivos particulares y la descripción del proyecto, se acepta por el director y los asesores los cambios establecidos, se revisa el marco metodológico establecido para el desarrollo del proyecto, de manera similar se revisa el cronograma ambos aceptados, después se debatió sobre el asunto de la constitución de la palntilla de asesores, optando por cambiar al asesor Teodoro Ibarra Pérez por Efraín Arreondo Morales, finalmente se revisó el documento de solicitud de cambio para el CAT con todos los acuerdos previamente mencionados. |
| * Asuntos generales |